АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТАРКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019г. с. Верх-Тарка № 63

Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области»

2.Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на главу администрации Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Н.А. Капуста  |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Верх-Таркского сельсовета

 от 11.11.2019г № 63

**Муниципальная программа**

 **«Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области »**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения общего пользования Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области  |
| Заказчик Программы | Администрация Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области  |
| Разработчик Программы | Администрация Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области  |
| Цель Программы | Целью Программы является паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области  |
| Основные задачи Программы | 1.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области  2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования3. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области  |
| Сроки реализации Программы | 2020 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования составит 190 тыс. руб  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | ·   паспортизация дорог;·  постановка на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения ·     установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования |

**2. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сеть муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 01.11.2019 составляет 17,7 км – имеют  грунтовое покрытие, щебеночное (Верх-Тарка-Макаровка). В настоящее время имеющаяся дорожная сеть требует ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог местного значения общего пользования и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий.

**3. Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами**

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач  по  паспортизации дорог обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. Реализация муниципальной целевой Программы позволит:

-определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

-установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

-сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

**4. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является  паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач;

- паспортизация дорог;

-постановка на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования

**5. Основные направления реализации Программы**

**5.1.  Паспортизация дорог.**

Паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

**График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дороги | Наименование работ | Протяженность (км.) | Технические характеристики дороги | Стоимость работ (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019-2020 год |
| А/ дорога ул. Волкова | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 2406 | грунт | 100000 |
| А/дорога ул. Красина | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 1616 | грунт | 100000 |
| А/дорога по ул. Красногорская | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 568 |  грунт | 100000 |
| А/дорога по ул.Зеленая | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 514 | грунт | 100000 |
| А/дорога по ул. Центральная | Тех планТех паспорт,Постановка на учёт | 886 | грунт | 100000 |
| А / дорога по ул. Береговая | Тех плантехпаспорт,постановка на учёт | 7257725 | грунт | 100000 |
| А/дорога по ул. Зеленая д. Макаровка | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 1104 | Грунт | 100000 |
|  |  |  |  | 100000 |
| А/ дорога по ул. Партизанская | Тех планТех паспорт,Постановка на учёт | 1653 | грунт |  |
| А/ дорога по ул. Лесная | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 599 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Студенческая  | Тех план Тех паспортПостановка на учет | 344 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Карьерная | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 335 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Учительская | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 339 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Молодежная | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 189 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Строительная | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 474 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Школьная | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 524 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Геологическая | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 1051 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Новый Строй | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 1142 | грунт | 100000 |
| А/ дорога с.Верх-Тарка-Макаровка | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 1459 | грунт | 100000 |
| А/ дорога по ул. Геофизическая | Тех планТех паспорт.Постановка на учёт | 187 | грунт | 100000 |
| итого |  |  |  | 190 000р |