ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедший конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Обустройство мест захоронений на территории Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Статус проекта: Проект завершён

Год конкурсного отбора: 2023

Тип проекта: содержание мест захоронений

Ответственный: администрация Верх-Таркского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Руководитель уполномоченной группы: Чукина Людмила Алексеевна

Общая сумма проекта: 1 026 162,00 рублей

Источники финансирования

Областная субсидия: 789 355,38 рублей

Средства бюджета поселения: 157 871,08 рублей

Денежные средства граждан: 78 935,54 рублей

Описание объекта:

В целях содержания мест захоронений было установлено ограждение территорий кладбищ по периметру. Это установка металлических столбов спогружением в бетонное основание, монтаж заграждения из готовых металлических столбов с погружением в бетонное основание, монтаж заграждения из готовых металлических решетчатых панелей, установка калитки и ворот. В качестве нефинансового участия сделан демонтаж деревянного ограждения, очистка территории от строительного мусора вручную для транспортировки.

Адрес объекта:

Россия, Новосибирская область, Кыштовский район, село Верх-Тарка

Местоположение объекта: Россия, Новосибирская область, Кыштовский район, село Верх-Тарка